# 08-Improvement-Meeting：跨部门改善模拟会议记录（A-01 至 A-06）

【声明】本文件为 AB-730 课程虚构训练资料（语言：简体中文 zh-CN，币别：人民币 CNY），仅用于 Microsoft 365 Copilot 教学演示与来源核对，不代表任何真实企业业绩、质量事故或召回结论。

文件性质：虚构模拟会议记录 | 参会角色：Sponsor / Planner / Supply / Quality / Operations / Engineering / Analytics | 关联来源：01-BOM-Cost.xlsx、02-Supplier-Delivery.xlsx、03-Quality-Inspection.xlsx、04-Production-Impact.xlsx、05-Action-Tracker.xlsx

## 一、跨模块核心数据核对摘要（模拟会议记录）

1. BOM 成本（01-BOM-Cost.xlsx）：虚构局部总成 12 项零件（P-101 至 P-112，CNY per fictional subassembly; not a complete vehicle BOM）基准单台成本 2,582 元（2582），现行单台成本 2,682 元（2682），净差异 +100 元（仅 P-101 用量 2 件由 500 元升至 550 元）。

2. 供应商交期（02-Supplier-Delivery.xlsx）：PO-001 至 PO-005 计划 1,200 件（1200）、实收 1,050 件（1050）、缺口 150 件（PO-002、PO-004、PO-005 各缺 50 件；PO-005 零件 P-111 实际到货日 Unknown，D-01）。

3. 质量抽检（03-Quality-Inspection.xlsx）：独立抽检批次 Q-001（P-101，1000/20）、Q-002（P-103，100/10）、Q-003（P-108，0/0 返回 N/A，D-02），有效样本 1,100 件、不良 30 件，加权不良率 2.73%（D-04）。

4. 产线排程（04-Production-Impact.xlsx）：LINE-01（计划 500/实际 450，缺口 50 台）与 LINE-02（计划 400/实际 380，缺口 20 台）合计计划 900 台、实际 830 台，虚构局部总成缺口 70 台（causalClaimAllowed=False，与 150 件采购交期缺口无直接因果换算，不得虚构停线原因或归因于交期缺口）。

## 二、改善行动追踪与 A-03 未确认提案边界（D-03）

依据 05-Action-Tracker.xlsx（表格 ImprovementActions），本模拟会议记录共核对 6 项改善行动（A-01 至 A-06）。

其中 A-03（来源 PO-005，建议负责角色 Supply）尚未获责任人确认（ownerConfirmed=False），目标完成日为空（dueDate=null），状态为 ProposalOnly（缺陷标记 D-03），汇报时必须单独列为待确认提案，严禁编造截止日期。

## 核心数据核对表

| 行动编号 | 来源单号 | 改善事项 | 负责角色 | 责任人已确认 | 目标完成日 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Q-002 | 排查 Q-002（P-103）批次不良率 10.00% 根因并复测 | Quality | 是 | 2026-10-17 | PendingInvestigation |
| A-02 | PO-002 | 确认 PO-002（S-02）延迟到货与缺口 50 件补齐安排 | Supply | 是 | 2026-10-16 | PendingSupplierConfirmation |
| A-03 | PO-005 | 提案：确认 PO-005（P-111）实际到货日与尾数 50 件追补方案（待确认） | Supply | 否 | null | ProposalOnly |
| A-04 | P-101 | 核对 P-101 单价由 500 元上调至 550 元（单台 +100 元）技术变更依据 | Engineering | 是 | 2026-10-18 | PendingCostVerification |
| A-05 | LINE-01 | 核实 LINE-01/LINE-02 合计 70 台排程缺口边界，明确非 150 件交期缺口直接导致 | Operations | 是 | 2026-10-16 | PendingImpactVerification |
| A-06 | QualityWeightedRate | 按加权口径 30/1100 = 2.73% 输出质量周报（禁止算术平均） | Analytics | 是 | 2026-10-16 | PendingReport |